РЕЗОЛЮЦИЯ

по вопросу № 6 повестки заседания Общественного совета при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РД

«О ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участники заседания заслушали информацию о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», с которой выступил консультант отдела по благоустройству и развитию территорий минстроя РД Шахрудин Асельдеров.

В докладе было отмечено, что в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Дагестан в 2023 году предусмотрены финансовые средства в объеме 994,002 млн рублей (из федерального бюджета – 899,411 млн. рублей, республиканского – 9,085 млн рублей, муниципального – 85,507 млн. рублей) на благоустройство 142 территорий (32 дворовых и 110 общественных).

Минстроем РД заключены соглашения с 44 муниципальными образованиями, (в том числе 10 городских округов и 34 муниципальных образования). Запланировано благоустроить 142 территории, из которых: 110 общественных и 32 дворовых.

Общее количество благоустраиваемых территорий, составляет 144 единиц, в том числе 111 общественных и 33 дворовых на общую сумму 984,96 млн. рублей.

В настоящее время на 119 – ти территориях (86 ОТ; 33 ДТ) ведутся работы.

На 25-ти общественных территориях завершены работы по благоустройству.

По состоянию на 01 августа 2023 года кассовое исполнение составляет 
501,231 млн. рублей или 88,5% от профинансированных средств (566,613 млн. рублей).

В 2022 году победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды назван проект: «Рича – древняя столица в сердце гор. Проект благоустройства исторической части с. Рича в Республике Дагестан».

Бюджет проекта составляет в сумме 87,0 млн рублей, в том числе:

- 80,8 млн рублей – средства федерального бюджета;

- 6,2 млн рублей – средства муниципального бюджета.

Заключено Соглашение между Минстроем России и Правительством РД  о предоставлении иного межбюджетного трансферта, бюджету Республики Дагестан на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта подписан 26 июня 2023 г. с исполнителем работ ООО «Стройуниверсал». Сумма контракта составила 82,803 млн. рублей.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству исторической части с. Рича в Республике Дагестан».

Заслушав информацию и обсудив актуальные проблемы благоустройства территорий,  члены Общественного совета отмечают:

- благоустроенные территории должным образом не передаются муниципальными образованиями эксплуатантам, ответственным за эксплуатацию, безопасность и сохранность благоустроенной территории, в том числе и детских площадок.

- рекомендуют Минстрою РД:

- выработать механизм, регламентирующий порядок принятия муниципальным образованием в эксплуатацию благоустроенной территории с определением ответственного лица;

- при разработке дизайн-проектов благоустройства территорий соблюдать требования национального стандарта "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования".

Председатель Общественного совета при Минстрое РД

Президент Ассоциации СРО "Гильдия строителей СКФО"              А. Б. Шахбанов